Contenido

Introducción	2

1.	Inversión pública a nivel provincial	4

1.1 Inversión pública por provincia	5

1.2 Inversión pública y pobreza a nivel provincial	7

1.3 Inversión pública sectorial	9

2.	Seguimiento a la Ejecución Financiera de la Inversión Pública en el año 2014	11

2.1	Composición de la cartera de Proyectos de Inversión Pública por tipología y condición presupuestaria en el 2014.	12

2.2	Ejecución de la Inversión Pública por Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)	15

2.3	Ejecución de la inversión pública por Tipo de Institución Centralizadas y Descentralizadas	17

2.4	Inversión Pública ejecutada por Fuentes de Financiamiento	18

# Introducción

Al sistematizar de forma periódica cada seis meses, la presentación de informes de rendición de cuentas de la ejecución físico financiera de la cartera de proyectos de inversión pública, al Honorable Congreso de la República; así como publicar dichos informes en su sitio WEB; el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha impulsado el desarrollo de una cultura de trasparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

En tal sentido, la Sociedad Dominicana en su conjunto, es informada con  lujo de detalles, sobre la calidad de las intervenciones públicas que realizan las instituciones del Estado. En esta oportunidad, el informe incluye en detalle, como esas intervenciones se han distribuido en el territorio nacional; y adicionalmente, se incluyen, los perfiles técnicos de los proyectos terminados y en ejecución.

En el ámbito social, la rendición de cuentas pública ligada a los informes semestrales de ejecución de la Inversión, genera un cambio en la percepción ciudadana del servicio público en su conjunto, mejorando sustancialmente la imagen de la institucionalidad pública, como resultado del mejor flujo de información vinculado a la ejecución del gasto público en proyectos de inversión. Por otro lado, también se impulsa una cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas públicas. Permitiendo a la ciudadanía la vigilancia sobre la naturaleza y la calidad de la inversión pública.

El presente informe de rendición de cuentas permite dar una mirada basada en el territorio, al rol catalizador de la Inversión Publica en la reducción de pobreza, como agente de cambio en la generación de la equidad territorial ordenada por la constitución de la Republica Dominicana.

En otro orden,  el informe permite apreciar a través de una visión sectorial, como las intervenciones públicas que el Estado realiza en el ámbito de la Inversión Publica, han sido dirigidas a apuntalar los objetivos y prioridades Estratégicas contenidas tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, como en el Plan de Gobierno del Honorable señor Presidente Lic. Danilo Medina.

Para nuestro Ministerio es un gran honor el poner a disposición del Honorable Congreso y la Ciudadanía en general,  esta nueva versión del Informe de Rendición de Cuentas de la inversión pública nacional durante el ano 2014.

Atentamente,

Ing. Juan Temistocles Montas, Ministro

# Inversión pública a nivel provincial

El presente Informe de Rendición de Cuentas tiene por objetivo dar a conocer a la Sociedad Dominicana los resultados alcanzados con la inversión pública realizada en 2014.

El Programa de Gobierno del Presidente Danilo Medina estableció metas y estrategias orientadas a reducir las desigualdades sociales y económicas, a reducir la pobreza y mejorar la equidad territorial, destacándose  como estrategia central la educación a la cual se ha destinado buena parte los recursos de inversión.

El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, cuyo ente rector es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPyD, a través de la Dirección General de Inversión Pública, DGIP, presenta por primera vez a la Sociedad Dominicana y a las autoridades gubernamentales del Ejecutivo y el Legislativo un Informe de Rendición de Cuentas con carácter territorial en el cual se muestra la inversión pública realizada en cada una de las 31 provincias y el Distrito Nacional.

La inversión pública en 2014 ascendió a RD$ 66,550 millones. Si bien disminuyó ligeramente respecto a 2013 por las condiciones macroeconómicas y fiscales del país, esto no impidió cumplir con las metas de Gobierno para cuyo logro contribuyeron dos factores principales: i) la mejorar en la calidad de la inversión; ii) la focalización de la inversión la cual se orientó a los sectores en los cuales se presentan las mayores necesidades de la población como lo son la educación, la vivienda, el agua potable y la salud, lo cual ha contribuido ha reducir paulatinamente la pobreza.

## 1.1 Inversión pública por provincia

En el cuadro 1 se presenta la inversión pública realizada en cada una de las provincias. Para tales efectos se presenta la inversión realizada en cada provincia, el porcentaje que representa dicha inversion frente al total, la población de la provincia y la inversión percápita.

Cuadro 1. Inversión pública por provincia

| Provincia | Ejecución Total 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RD$ millones | % | Población* | Inversión per cápita (En RD$) |
| Azua | 1,705.60 | 2.6 | 255,085 | 6,686.4 |
| Bahoruco | 1,036.91 | 1.6 | 122,083 | 8,493.4 |
| Barahona | 1,589.85 | 2.4 | 208,463 | 7,626.5 |
| Dajabón | 495.95 | 0.7 | 68,903 | 7,197.9 |
| Distrito Nacional | 2,980.46 | 4.5 | 1,182,348 | 2,520.8 |
| Duarte | 1,408.83 | 2.1 | 306,723 | 4,593.2 |
| El Seibo | 490.29 | 0.7 | 112,171 | 4,370.9 |
| Elías Piña | 500.03 | 0.8 | 75,016 | 6,665.6 |
| Espaillat | 752.77 | 1.1 | 244,994 | 3,072.6 |
| Hato Mayor | 558.29 | 0.8 | 93,035 | 6,000.8 |
| Hermanas Mirabal | 610.45 | 0.9 | 104,613 | 5,835.3 |
| Independencia | 702.49 | 1.1 | 59,230 | 11,860.3 |
| La Altagracia | 2,624.00 | 3.9 | 255,878 | 10,254.9 |
| La Romana | 720.32 | 1.1 | 261,547 | 2,754.1 |
| La Vega | 1,697.67 | 2.6 | 449,104 | 3,780.1 |
| María Trinidad Sánchez | 1,154.02 | 1.7 | 144,719 | 7,974.2 |
| Monseñor Nouel | 836.92 | 1.3 | 206,501 | 4,052.9 |
| Monte Cristi | 1,758.50 | 2.6 | 126,311 | 13,922.0 |
| Monte Plata | 1,445.38 | 2.2 | 222,613 | 6,492.8 |
| Pedernales | 160.17 | 0.2 | 27,342 | 5,858.0 |
| Peravia | 10,211.68 | 15.3 | 216,594 | 47,146.6 |
| Puerto Plata | 1,540.98 | 2.3 | 338,995 | 4,545.7 |
| Samaná | 469.60 | 0.7 | 103,330 | 4,544.7 |
| San Cristóbal | 3,045.30 | 4.6 | 723,738 | 4,207.7 |
| San José De Ocoa | 405.46 | 0.6 | 69,398 | 5,842.6 |
| San Juan | 2,500.32 | 3.8 | 242,843 | 10,296.0 |
| San Pedro De Macorís | 1,104.46 | 1.7 | 360,090 | 3,067.2 |
| Sánchez Ramírez | 770.71 | 1.2 | 157,917 | 4,880.5 |
| Santiago | 3,567.54 | 5.4 | 1,116,441 | 3,195.5 |
| Santiago Rodríguez | 278.94 | 0.4 | 54,063 | 5,159.5 |
| Santo Domingo | 16,996.97 | 25.5 | 2,384,036 | 7,129.5 |
| Valverde | 757.40 | 1.1 | 202,411 | 3,741.9 |
| Proyectos de Alcance Nacional | 1,671.59 | 2.5 |  |  |
| Total | 66,550 | 100.0 | 10,496,535 | 6,340.2 |

* Proyección Censo 2010

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública –DGIP

De esta información es importante destacar los resultados siguientes:

- La inversión total de RD$ 66,550 millones, que  equivale a una inversión percápita de RD$ 6.340, es decir, que por cada dominicano el país invirtió dicho monto.

- Aquellas provincias que presentan mayor población son las que recibieron mayor inversión y donde más aulas se construyeron, en su orden las provincias de Santo Domingo, San Cristobal, La Vega, San Pedro de Macorís y Duarte.

## 1.2 Inversión pública y pobreza a nivel provincial

El cuadro 2 relaciona la inversión pública con los niveles de pobreza. Para tales efectos se presenta las 31 provincias y el Distrito Nacional ordenados de mayor a menor inversión percápita y su respectivo índice de pobreza. De esta información es importante destacar los resultados siguientes:

- De las 31 provincias y El Distrito Nacional, 13 presentan índices de inversión percápita superior a la media nacional. En este grupo de provincias con mayor o similar comportamiento al promedio están aquellas que presentan los mayores índices de pobreza del país.

- En forma correlativa, las provincias que presentan una inversión percápita inferior a la media nacional se corresponden con las que a su vez presentan los menores índices de pobreza del país.

- Esta correlación entre inversión pública percápita  e índice de pobreza por provincia, permite concluir sobre la adecuada focalización de la inversión siendo de esperar que será en las  provincias mas pobres donde mayor impacto tendrá la inversión en la reducción de la pobreza, en la mejora en la equidad y en la disminución de los equilibrios regionales.

Cuadro 2. Inversión pública y pobreza

| Provincia | Inversión per cápita En RD$ | Indice de Pobreza |
| --- | --- | --- |
| Peravia | 47,146.6 | 46.7 |
| Monte Cristi | 13,922.0 | 27.3 |
| Independencia | 11,860.3 | 72.9 |
| San Juan | 10,296.0 | 63.0 |
| La Altagracia | 10,254.9 | 51.8 |
| Bahoruco | 8,493.4 | 74.5 |
| María Trinidad Sánchez | 7,974.2 | 42.0 |
| Barahona | 7,626.5 | 65.2 |
| Dajabón | 7,197.9 | 53.9 |
| Santo Domingo | 7,129.5 | 33.6 |
| Azua | 6,686.4 | 65.2 |
| Elías Piña | 6,665.6 | 83.2 |
| Monte Plata | 6,492.8 | 70.1 |
| Hato Mayor | 6,000.8 | 62.4 |
| Pedernales | 5,858.0 | 74.6 |
| San José De Ocoa | 5,842.6 | 61.7 |
| Hermanas Mirabal | 5,835.3 | 36.8 |
| Santiago Rodríguez | 5,159.5 | 48.3 |
| Sánchez Ramírez | 4,880.5 | 46.2 |
| Duarte | 4,593.2 | 42.6 |
| Puerto Plata | 4,545.7 | 37.2 |
| Samaná | 4,544.7 | 48.9 |
| El Seibo | 4,370.9 | 70.7 |
| San Cristóbal | 4,207.7 | 36.2 |
| Monseñor Nouel | 4,052.9 | 61.3 |
| La Vega | 3,780.1 | 31.4 |
| Valverde | 3,741.9 | 56.3 |
| Santiago | 3,195.5 | 30.8 |
| Espaillat | 3,072.6 | 34.0 |
| San Pedro De Macorís | 3,067.2 | 47.5 |
| La Romana | 2,754.1 | 45.3 |
| Distrito Nacional | 2,520.8 | 26.7 |
| Total | 6,340.2 | 40.4 |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública –DGIP; El mapa de la pobreza en la RD, 2014

## 1.3 Inversión pública sectorial

En el cuadro 3 se presenta la inversión pública de 2014 realizada por cada uno de los sectores económicos. De esta información es importante destacar los resultados siguientes:

Cuadro 3. Inversión pública por sector

| Sector | Ejecutado |  | No. de Proyectos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RD$ millones | % |  |
| Educación | 19,396.21 | 29.15% | 219 |
| Administración General | 1,124.44 | 1.69% | 39 |
| Defensa Nacional | 2,193.95 | 3.30% | 6 |
| Justicia, Orden Público y Seguridad | 162.23 | 0.24% | 25 |
| Relaciones internacionales | 33.60 | 0.05% | 2 |
| Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura | 182.77 | 0.27% | 15 |
| Asuntos económicos y laborales | 45.71 | 0.07% | 2 |
| Comunicaciones. | 48.39 | 0.07% | 1 |
| Energía y Combustible. | 11,313.76 | 17.00% | 63 |
| Otras Industrias y Comercios | 620.61 | 0.93% | 17 |
| Riego | 2,646.32 | 3.98% | 45 |
| Transporte | 18,965.44 | 28.50% | 188 |
| Protección de la Biodiversidad y Ordenación de desechos. | 90.11 | 0.14% | 21 |
| Protección del Aire, Agua y Suelo. | 1,992.42 | 2.99% | 70 |
| Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión | 394.50 | 0.59% | 65 |
| Protección Social | 1,782.97 | 2.68% | 24 |
| Salud | 1,951.64 | 2.93% | 103 |
| Vivienda y Servicios Comunitarios | 3,604.74 | 5.42% | 165 |
| Total | 66,549.81 | 100% | 1070 |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

- La inversión pública en educación, proyecto bandera de la administración ascendió a RD$ 19.396 millones, lo cual representa el 29.15% de la inversión total, representada en 219 proyectos de inversión registrados en el SNIP y a través de los cuales se ha logrado contruir al año 2014, un total de 10,000 aulas (Según ha reportado el MINERD).

- Le siguen en orden de importancia las inversiones en transporte (28.5%), energía (17%) y vivienda (5.4%), sectores que tienen un alto impacto en la disminución de la pobreza y en la mejora en la calidad de vida de la población.Estos tres sectores representan el  50.9% de la inversión pública en 2014.

- Al sumar a educación los tres sectores anteriores se tiene el 80.1% de la inversión, en cuatro sectores claves para el logro de las metas presidenciales.

- Estos resultados muestran la adecuada orientación de la inversión para el logro de las metas del programa de gobierno en términos de mejor y mayor educación para la población, la disminución en la pobreza y la mejora en la calidad de vida de los dominicanos.

En síntesis, la ejecucion de la Inversion Publica durante el año 2014 verifica que las políticas públicas contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (LEY 1-12), asi como en el Plan de Gobierno del Presidente Danilo Medina, las cuales se orientan  a reducir los niveles de inequidad social en el territorio, han sido respaldadas con intervenciones publicas de calidad, que a su vez han privilegiado en su distribución territorial, aquellas provincias y municipios que fueron tradicionalmente ignorados en la distribución de los recursos para la inversión publica, y que presentan elevados niveles de pobreza general y extrema.

En ese sentido, y de modo especial, es necesario resaltar el gran impacto que ha tenido el programa de infraestructura escolar, el cual involucra un conjunto de instituciones publicas tales como el Ministerio de Educacion, quien coordina, y el Ministerio de Obras Publicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, quienes supervisan  y dan seguimiento físico a las obras de infraestructura escolar. Cabe mencionar el innovador sistema de asignacion de obras a través de la modalidad de sorteos, donde prodominan los criterios de transparencia y equidad y apego a las normativas de adquisiciones publicas del Estado, lo cual ha sido un factor decisivo para mejorar la calidad de la inversión publica, y para el logro de los resultados y metas establecidas en el Plan de gobierno.

# Seguimiento a la Ejecución Financiera de la Inversión Pública en el año 2014

## Composición de la cartera de Proyectos de Inversión Pública por tipología y condición presupuestaria en el 2014.

Para el año 2014, se presupuestó por concepto de Inversión Pública la suma de RD$80,924.42 millones, obteniéndose una ejecución de RD$66,549.82 millones lo cual representa una ejecución del 82.24% del total presupuestado en ese año. En el cuadro 4 se presenta la inversión pública en 2014 discrimiando por tipología de proyectos y fuentes de financiamiento.

Cuadro 4

No. de

Proyectos

Descripcion

Presupuestado

Fondo General

Credito Externo

Donaciones

Ejecutado Total

%

Ejecutado

195

NUEVO

10,373.37

5,256.23

735.08

-

5991.31

57.76%

808

ARRASTRE

64,443.57

39,717.80

14,943.98

956.59

55618.38

86.31%

1,003

Sub total

74,816.93

44,974.03

15,679.06

956.59

61,609.68

82.35%

No. de

Proyectos

Descripcion

Presupuestado

Fondo General

Credito Externo

Donaciones

Ejecutado Total

%

Ejecutado

5

NUEVO

85.52

81.53

-

0.81

82.34

96.28%

49

ARRASTRE

3,132.56

202.55

1,294.66

864.30

2,361.51

75.39%

54

Sub total

3,218.08

284.08

1,294.66

865.11

2,443.85

75.94%

No. de

Proyectos

Descripcion

Presupuestado

Fondo General

Credito Externo

Donaciones

Ejecutado Total

%

Ejecutado

2

NUEVO

2,409.99

2,158.95

-

1.20

2,160.14

89.63%

11

ARRASTRE

479.42

69.65

227.92

38.58

336.15

70.12%

13

Sub total

2,889.41

2,228.60

227.92

39.78

2,496.29

86.39%

202

TOTAL NUEVOS

12,869

7,497

735

2

8,234

63.98%

868

TOTAL ARRASTRE

68,056

39,990

16,467

1,859

58,316

85.69%

1,070

TOTAL

80,924.42

47,486.71

17,201.63

1,861.48

66,549.82

82.24%

EJECUCION DE LA INVERSION

EJECUCION DE LA INVERSION

Enero-Diciembre 2014 (En MM RD$)

EJECUCION DE LA INVERSION

Nivel global del gasto de inversión pública, distinguido por proyectos de Arrastre, Nuevos y Tipología

PROYECTOS DE CAPITAL FIJO

PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO

PROYECTOS DE CREACION DE

CONOCIMIENTO

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

Conforme a la composición de la cartera de proyectos, en el gráfico 1 se puede observar que ingresaron como proyectos nuevos 202 (19%) y proyectos de arrastre 868 (81%). Estas cifras confirman el principio de priorización que establece que se da prioridad a los proyectos de arrastre sobre los nuevos.

Grafico 1. Composición de la Cartera de Proyectos de Inversión Pública por condición presupuestaria en 2014.  (En millones de RD$)

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

A nivel de ejecución, el monto invertido en los proyectos nuevos fue de RD$ 8,234 millones, con un nivel de ejecución del 64% del total presupuestado. Por su parte, la inversión total en proyectos de arrastre fue de RD$ 58,316millones, obteniendo un nivel de ejecución del 86%. Gráfico 2.

Grafico 2.  (En millones de RD$)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

TOTAL

NUEVOS

TOTAL

ARRASTRE

Presupuestado

12,869

68,056

Ejecutado

8,234

58,316

Millones RD$

Nivel de Ejecución de la

Inversión Pública por

condición presupuestaria de

los proyectos (2014)

64%

86%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

## Ejecución de la Inversión Pública por Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

En el cuadro 5 y en el gráfico 3 se presenta la ejecución de la inversión pública en cada uno de los ejes estratégicos de la END.

Cuadro 5. Resumen de la Ejecución de Inversión Pública por Ejes Estratégicos

| Eje | Descripcion de Eje Estrategico | # Proyectos | Presupuesto | Ejecutado | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er Eje | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. | 78 | 4,920.70 | 3,849.89 | 78.24% |
| 2do Eje | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. | 725 | 37,180.44 | 31,509.62 | 84.75% |
| 3er Eje | Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. | 192 | 33,580.05 | 28,335.65 | 84.38% |
| 4to Eje | Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático. | 75 | 5,243.23 | 2,854.66 | 54.44% |
| Tota General |  | 1070 | 80,924.42 | 66,549.82 | 82.24% |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

El mayor monto presupuestado en el 2014 corresponde al Segundo Eje (Cohesión Social), con RD$37,180.44 millones. Este eje tuvo una ejecución del 84.75 %, es decir, RD$ 31,509.62 millones. Le sigue el Tercer Eje (Desarrollo Productivo) con un presupuesto de RD$ 33,580.05 millones, el cual el tuvo una ejecución de RD$ 28,335.65millones, que significan el (84.38%%).

Gráfico 3

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

1er Eje

2do Eje

3er Eje

4to Eje

Presupuesto

4,920.70

37,180.44

33,580.05

5,243.23

Ejecutado

3,849.89

31,509.62

28,335.65

2,854.66

MM RD$

Nivel de Ejecución de la Inversión

Pública por Eje Estratégico 2014

6%

47%

43%

4%

Composición de la Inversión

Pública  ejecutada en el 2014

por Ejes Estratégicos

1er Eje

2do Eje

3er Eje

4to Eje

78.24%

84.75%

84.38%

54.44%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

En tercer lugar con un presupuesto del RD$ 5,243.23 millones se encuentra el Cuarto Eje Estratégico (Protección al Medio Ambiente) el cual tuvo una ejecución por la suma de RD$ 2,854.66millones) que representan un 54.44% en relación con lo presupuestado.

Finalmente, en el Primer Eje Estratégico (Desarrollo Institucional) se presupuestó la suma de RD$4,920.70 millones de los cuales se ejecutó el 78.24%, es decir, RD% 3,849.89 millones.

## Ejecución de la inversión pública por Tipo de Institución Centralizadas y Descentralizadas

El Gobierno Central programó recursos de inversión para el año 2014 por la suma de RD$   80,924.42 millones, de los cuales, correspondió la suma de RD$ 47,417.50 millones para las instituciones centralizadas, representando un 59.0% del total. El 41.0% restante de la inversión, o sea, la suma de RD$ 33,506.92 millones se presupuestó a las instituciones descentralizadas.

Cuadro 7. Ejecución de la inversión pública potr tipo de institución (RD$ millones)

| Tipo de Institucion | Presupuestado | % | Ejecutado | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralizadas | 47,417.50 | 59% | 43,815.60 | 66 % |
| Descentralizadas | 33,506.92 | 41% | 22,734.22 | 34 % |
| Total | 80,924.42 | 100% | 66,549.82 | 100 % |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

Gráfico 5

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

Centralizada

Descentralizada

Presupuestado

47,417.50

33,506.92

Ejecutado

43,815.60

22,734.22

MMRD$

Clasificación de la Inversión Pública y

porcentaje de ejecución por tipo de

institución en el año 2014

92.40%

67.85%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

## Inversión Pública ejecutada por Fuentes de Financiamiento

En el cuadro 9 y en el gráfico 7 se resume la ejecución de la Inversión Pública por Fuentes de Financiamiento según Ejes Estratégicos. En tal sentido, la inversión publica fue financiada con recursos nacionales en un 71%, es decir la suma de RD$47, 486.71 millones; con recursos externos en un 25.85 %, es decir la suma de RD$17,201.63 millones; y donaciones un 2.8%, es decir la suma de RD$1861.48 millones.

Cuadro 9. Ejecución de la Inversión Pública Por Eje Estratégico y Fuente de Financiamiento en 2014

| Eje Estratégico | Descripción | Fondo General |  | Credito Externo |  | Donaciones |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RD$ Millones | % | RD$ Millones | % | RD$ Millones | % | RD$ Millones |
| Primer Eje | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. | 2,795.81 | 73 | 317.85 | 8.26 | 736.23 | 19.12 | 3,849.89 |
| Segundo Eje | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. | 20,037.19 | 64 | 10,537.49 | 33.44 | 934.94 | 2.97 | 31,509.62 |
| Tercer Eje | Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. | 22,601.80 | 80 | 5,568.99 | 19.65 | 164.86 | 0.58 | 28,335.65 |
| Cuarto Eje | Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático. | 2,051.91 | 72 | 777.30 | 27.23 | 25.46 | 0.89 | 2,854.66 |
| Total General |  | 47,486.71 | 71.36 | 17,201.63 | 25.85 | 1,861.48 | 2.80 | 66,549.82 |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP

Gráfico 7

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-DGIP